SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacyjno–Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 31/37, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  12.06.2015 roku.

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.06.2015 roku.
pod numerem 2015/S 115-208867.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia 17.06.2015 roku.

Ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego dnia 17.06.2015 roku.

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

faks 58 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

Spis treści:

I.	TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA	3

II.	OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	3

III.	TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA	4

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	4

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	5

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                     ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI	10

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	11

VIII.   TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	12

IX.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT	12

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	13

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	14

XII. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY	14

XIII. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY	19

XIV.  INFORMACJE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA	20

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	20

XVI. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA      PUBLICZNEGO	21

XVII.     PODWYKONAWCY	22

XVIII.    ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE	22

XIX.      DODATKOWE  INFORMACJE	22

XX.   ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	22

XXI.   ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ	23

## TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U.                  z 2013r. poz. 907 ze zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w  dalszej części „SIWZ” oraz z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą”.

## OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

      - Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego,

66171000-9 Doradztwo finansowe,

79311410-4 Ocena wpływu ekonomicznego,

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,

71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej.

      - Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacyjno–Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 31/37, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego                i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności                         w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

      - Studium Wykonalności powinno zawierać streszczenie studium, wykonalność techniczno- technologiczną, wykonalność finansowo-ekonomiczną, wykonalność instytucjonalną z raportem podsumowującym.

      - Studium Wykonalności stanowić będzie narzędzie oceny możliwych wariantów realizacji zadania publicznego.

      - Celem Studium Wykonalności jest uzyskanie następujących informacji decyzyjnych:

          - wskazanie optymalnego scenariusza wdrażania przedsięwzięcia z punktu widzenia opłacalności finansowej i ekonomicznej, jak również poziomu zadłużenia Uczelni,

          - wskazanie kluczowych czynników ryzyka wraz z ich wyceną i określeniem wpływu na przepływy przedsięwzięcia oraz prognozę długu Uczelni,

          - Wskazanie optymalnego podziału ryzyk na określone strony umowy.

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowane w następujących Etapach, których szczegółowy opis zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ):

          - Etap I - opracowanie Studium Wykonalności Projektu wraz z identyfikacją możliwych metod i modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu,

          - Etap II -  wybór trybu i udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego,

          - Etap III - zawarcie umowy z partnerem prywatnym,

          - Etap IV - Raport końcowy.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w Studium Wykonalności, których realizacja będzie wymagana na etapie wyboru partnera prywatnego oraz zawarcia umowy z partnerem prywatnym oraz interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Studium Wykonalności oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności do czasu sporządzenia Raportu Końcowego z realizacji Projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, w zakresie prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy,             w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia                w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: 12 miesięcy.                Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 10 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) i uzgodnić               go z Zamawiającym.

- Zamawiający posiada Projekt Budowlany przedsięwzięcia, który powinien być wykorzystany przy realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

## TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia:

    - wykonanie Etapu I, przez co rozumie się ostateczne całkowite wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru Studium wykonalności wraz z raportem i kompletem opracowań składających się na wykonanie Etapu I (dalej „Wydanie Etapu I”): do 14 tygodni od daty zawarcia umowy,

    - wykonanie Etapu II i Etapu III, przez co rozumie się ostateczne całkowite wykonanie i odebranie przez Zamawiającego Etapu II, a następnie Etapu III: do 24 tygodni od daty ostatecznego odbioru Etapu I,

    - wykonanie Etapu IV, przez co rozumie się ostateczne całkowite wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru Raportu końcowego wraz z raportem i kompletem opracowań składających się na wykonanie Etapu IV (dalej „Wydanie Etapu IV”): do 2 tygodni od daty ostatecznego odbioru Etapu III.

  - Szczegółowe terminy realizacji Etapów przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) przed podpisaniem umowy, wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej trzech głównych usług polegających na przygotowaniu studium wykonalności projektu,  
     w tym:

- co najmniej dwóch usług, każda polegająca na przygotowaniu studium wykonalności projektu             w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej               i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych;

- co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu studium wykonalności projektu                       w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej              i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych dla projektu budowy obiektu użyteczności publicznej.

    - co najmniej dwóch głównych usług, każda polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 100 ze zm.), na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w tym:

- co najmniej jednej ww. usługi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w dacie wykonania usługi;

- co najmniej jednej ww. usługi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009r.                     o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 101 ze zm.).

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje                  lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia zespołem co najmniej 3 osób, które będą pełniły w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności na etapie wyboru partnera prywatnego rolę kluczowych ekspertów, w skład którego wchodzą:

- Ekspert ds. ekonomicznych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada doświadczenie w opracowywaniu co najmniej jednego studium wykonalności                          dla projektu realizowanego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym                          lub dla projektu project finance;

- opracował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwa studia wykonalności projektu w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych dla projektu infrastrukturalnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub budowli sportowych.

- Ekspert ds. prawnych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada tytuł zawodowy „adwokat” uprawniający do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 615) lub „radca prawny” uprawniający do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 507), lub jest prawnikiem zagranicznym posiadającym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1069 ze zm.);

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych;

- świadczył, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę prawną w dotyczącą realizacji projektu realizowanego w oparciu o ustawę                               o partnerstwie publiczno-prywatnym dla jednostki sektora finansów publicznych.

- Ekspert ds. technicznych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                  w budownictwie;

- posiada doświadczenie w realizacji koncepcji architektonicznych, wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych w ramach realizacji co najmniej jednego projektu realizowanego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym dla budowy lub przebudowy budynku kubaturowego użyteczności publicznej;

- zaprojektował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla budynku kubaturowego użyteczności publicznej.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że osiągnął łącznie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                    - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży w wysokości co  najmniej 500.000,00 PLN.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.1 Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                       na podstawie - art. 24 ust.1 i 2 i 2a ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia — nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale V niniejszej SIWZ.

## WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 3 (do SIWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie. Dlatego też w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, może podpisać pełnomocnik                 w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca zrealizował:

- co najmniej trzy główne usługi polegające na przygotowaniu studium wykonalności projektu, w tym:

- co najmniej dwie usługi, każda polegająca na przygotowaniu studium wykonalności projektu w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych;

- co najmniej jednej usługi polegającej na przygotowaniu studium wykonalności projektu                       w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych dla projektu budowy obiektu użyteczności publicznej.

- co najmniej dwie główne usługi, każda polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 100 ze zm.), na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia budowy lub przebudowy obiektu budowlanego,                 w tym:

- co najmniej jedną ww. usługę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.);

- co najmniej jedną ww. usługę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009r.               o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 101               ze zm.).

wraz z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania i podmiotu, na  rzecz  którego usługi zostały zrealizowane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczeniem, że osoby                      te posiadają wymagane uprawnienia – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia zespołem 3 osób, w skład którego wchodzą:

- Ekspert ds. ekonomicznych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada doświadczenie w opracowywaniu co najmniej jednego studium wykonalności dla projektu realizowanego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym lub dla projektu project finance;

- opracował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                        co najmniej dwa studia wykonalności projektu w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy ryzyk, analizy finansowej i ekonomicznej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych dla projektu infrastrukturalnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub budowli sportowych.

- Ekspert ds. prawnych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada tytuł zawodowy „adwokat” uprawniający do świadczenia pomocy prawnej                        w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 615) lub „radca prawny” uprawniający do świadczenia pomocy prawnej  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 507), lub jest prawnikiem zagranicznym posiadającym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz.1069 ze zm.);

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych;

- świadczył, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                          co najmniej jedną usługę prawną dotyczącą realizacji projektu realizowanego w oparciu                 o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym dla jednostki sektora finansów publicznych.

- Ekspert ds. technicznych, spełniający łącznie następujące wymagania:

- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

- posiada doświadczenie w realizacji koncepcji architektonicznych, wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych w ramach realizacji co najmniej jednego projektu realizowanego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym dla budowy lub przebudowy budynku kubaturowego użyteczności publicznej;

- zaprojektował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                 co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla budynku kubaturowego użyteczności publicznej.

– stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Dokumenty z ppkt 2 i 3 powinny być wypełnione i podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e)                do reprezentacji Wykonawcy.

- Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające,  że Wykonawca osiągnął łącznie, przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu wymienionego               w ppkt 4) dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty z ppkt 2 - 4 może złożyć pełnomocnik – z treści tych dokumentów musi wynikać, że Wykonawcy ci spełniają łącznie warunki określone w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

  - Dowodami, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 2, są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.

  - W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,                        o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.2.

  - W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1.1. ppkt 2 oraz pkt 1.2, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących             go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,               iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając            w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów                       w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:

- w przypadku warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt 4;

- dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,                           a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2 ppkt 1 - 7.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  rozdziale IV pkt 1 SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,  należy przedłożyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nieprzynależności lub przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 4a do SIWZ.

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie              o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1–8 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich członków konsorcjum dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest             w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza                          z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  - Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

- Oświadczenie o podwykonawstwie – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może też zastosować się do informacji zawartej w rozdz. XVI pkt 1.

- Dowód wniesienia wadium – zgodnie z rozdz. VII.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają łącznie dokumenty, o których mowa w pkt 3.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się                                  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2:

- ppkt 2), 3), 4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- ppkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym                  w art. 24. ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione                      do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

  - Informacje dotyczące składania dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

- Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie                z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym) lub notariusza.

- W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1  oraz art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie art. 23 ust. 1 – 3 ustawy, w tym w ramach konsorcjum.

- W przypadku opisanym w ppkt 9) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 9), została wybrana, Zamawiający żąda,                  aby przed zawarciem umowy Wykonawcy Ci przedłożyli umowę regulującą ich współpracę (art. 23 ust. 4 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

## VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                     ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

- Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia, pytania, informacje oraz odwołania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, e-mailem – niezwłocznie potwierdzane formą pisemną (operatorem pocztowym) - art. 27 ustawy.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, odwołania, informacje, a także pytania uznaje  się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać  się  z jego treścią.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marta Grygiel– pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

fax (58) 552-37-41

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje treści SIWZ oraz informacje o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ug.edu.pl; na której udostępniona jest SIWZ, a także przesłane Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania:

- wyjaśnienia treści SIWZ,

- pytania i odpowiedzi na pytania,

- zmiany treści SIWZ,

- przedłużenia terminu składania ofert,

- ogłoszenia o wyniku postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

## VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed  upływem terminu składania ofert.

- W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy 
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007r. Nr 42, 
poz. 275 wraz z późniejszymi zmianami).

- Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

- Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
przez Zamawiającego.

- Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przed terminem składania ofert przelewem 
na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem:  „Wadium do postępowania nr A120-211-100/15/SK”.

Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z  przesunięciem terminu wniesienia wadium.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony 
z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie  należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na  poprawienie  omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez  Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt. 3).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - który  został wykluczony z postępowania,

  - którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie:

- przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## VIII.   TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert – art. 85 ust. 1 pkt. 3 
oraz ust. 5 ustawy.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy                      o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## IX.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą.

  - Ofertę stanowi:

          - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, wg załączonego wzoru;

          - Metodyka ofertowa, opracowana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi                         w rozdziale XII SIWZ;

          - Harmonogram ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi                  w rozdziale XII SIWZ,

  - Oferta ma być złożona w formie oryginału, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.                 W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie                 o udzielenie zamówienia), Wykonawcy Ci składają jeden ww. dokument.

  - Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem.

  - Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień, nie może zmienić treści załącznika nr 1 do SIWZ (wzór Zamawiającego). W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty ze SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie - art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy, jako niezgodna ze SIWZ.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi dokumentami – zgodnie z zapisami w rozdziale V SIWZ) winny być kolejno ponumerowane, a cała oferta zszyta (połączona) w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Numeracja stron powinna rozpoczynać się  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

  - Oferta powinna posiadać spis zawartości.

  - Oferta wraz z wymaganymi dokumentami – zgodnie z zapisami w rozdziale V SIWZ, musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres  wg poniższego wzoru:

Dane Wykonawcy

…………………………………….

Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych 
ul. Bażyńskiego 1A,

80-952 Gdańsk pokój 124

oraz oznaczona hasłem:

Postępowanie nr A120-211-100/15/SK

Opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacyjno–Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 31/37, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

z dopiskiem: nie otwierać przed:  24.07.2015r. godz. 13:00.

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem zamówienia 
        w określonym poniżej terminie.

11. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka  
        oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców   
         występujących wspólnie,

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zapisem z rozdziału V  
         pkt. 5 ppkt. 10) SIWZ,

3) wszelka korespondencja oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie z  ustanowionym  
        pełnomocnikiem.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie  
publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje te  były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości  publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

2) nie została ujawniona do publicznej wiadomości,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działanie w celu zachowania poufności.

## X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

### Oferta  musi zostać złożona  Zamawiającemu na adres:

### Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego 1A, pokój nr 124, I piętro
80 – 952 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 w terminie  do  24.07.2015r.  do godz. 12:30.

- Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.

- W przypadku osobistego złożenia oferty - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty                   z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem (symbolem), jakim oferta została oznakowana.

- Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.

- W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 ustawy.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, Dział Zamówień Publicznych,
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a, pokój  nr 124, I piętro, w dniu  24.07.2015r.  o godz. 13:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Zamawiający wymaga podania ceny w PLN.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, podając łączną cenę brutto oraz cenę brutto, netto, kwotę podatku VAT za realizację poszczególnych etapów zamówienia.

  - Cena brutto za Etap I nie może stanowić więcej niż 20% łącznej wartości zamówienia. Cena brutto za Etap II nie może stanowić więcej niż 30% łącznej wartości zamówienia. Cena brutto za Etap III nie może stanowić więcej niż 20% łącznej wartości zamówienia. Cena brutto za Etap IV nie może stanowić mniej niż 30% łącznej wartości zamówienia.

  - Łączna cena oferty brutto z formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) traktowana będzie jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert i stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami (z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego rozdziału) lub podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

  - W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego biorą udział Wykonawcy mający siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani  do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców powinny wskazywać cenę bez tego podatku (VAT). Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej takich Wykonawców kwotę należnego podatku VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług miałby obowiązek go wpłacić.

  - Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

  - Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

  - Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

## XII. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

- Cena oferty  – 70% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie ceny oferty brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Jakość metodyki – 15% wagi

Zamawiający dokona oceny dostarczonej przez Wykonawcę metodyki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Etapów określonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 (do SIWZ), opracowanej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym podpunkcie, zwanej dalej „Metodyką ofertową”. Metodyka ofertowa powinna zawierać następujące elementy:

- Opis etapów i kluczowych działań w procesie pozyskania partnera prywatnego, zawierający:

- odwołanie do adekwatnych  regulacji,  wytycznych  i innych dokumentów, które będą brane pod uwagę przy wykonaniu zadania oraz które zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i wytycznymi międzynarodowymi;

- opis czynności i działań do podjęcia przez podmiot publiczny w celu wyboru partnera prywatnego oraz pozyskania finansowania dla Projektu.

b) Opis metodyki analiz niezbędnych do wyboru najkorzystniejszego dla podmiotu publicznego modelu 
                   realizacji Projektu we współpracy z partnerem prywatnym pod względem: efektywności finansowej 
                 oraz ekonomicznej, wpływu na finanse podmiotu publicznego, w tym wpływ na wskaźnik limitu 
                 zadłużenia podmiotu publicznego, zawierający:

- opis planowanych do stosowania metod i narzędzi analitycznych, uwzględniających specyfikę Projektu;

- opis przyjętych założeń, w tym:

- kluczowych założeń makroekonomicznych, niezbędnych do przygotowania ww. analiz, wraz z uzasadnieniem celowości przyjętego założenia,

- istotnych kategorii danych związanych ze specyfiką realizowanego Projektu oraz niezbędnych do przygotowania ww. analiz,

- metod pozyskiwania oraz weryfikacji danych zapewniających skuteczność w pozyskaniu adekwatnych i rzetelnych danych.

    - Opis:

- obszarów problematycznych lub niewiadomych z przyczyn obiektywnych dla realizowanego Projektu,

- ryzyk związanych z danym obszarem,

- propozycje instrumentów lub rozwiązań służących do ominięcia lub zminimalizowania potencjalnych problemów

Wykonawca może złożyć wraz z ofertą tylko jedną jednoznaczną Metodykę ofertową.                           W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała Metodyki ofertowej oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako niezgodna z SIWZ.

W przypadku, gdy Metodyka ofertowa nie będzie zawierała informacji, o których mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego podpunktu nie będzie podlegała odrzuceniu, lecz otrzyma 0 pkt w ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert.

- Jakość organizacji pracy – 15% wagi

Zamawiający dokona oceny dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Etapów określonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 (do SIWZ), opracowanego zgodnie z wymaganiami określonymi                   w niniejszym podpunkcie, zwanego dalej „Harmonogramem ofertowym”. Harmonogram ofertowy musi zostać sporządzony w formie wykresu Gantta ze wskazaniem ścieżki krytycznej i kamieni milowych. Na podstawie Harmonogramu ofertowego Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt 9 rozdz. II SIWZ.

Wykonawca może złożyć wraz z ofertą tylko jeden jednoznaczny Harmonogram ofertowy. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała Harmonogramu ofertowego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako niezgodna z SIWZ.

- Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:

Cn

P(C) =   –––––– x 70

Co

gdzie:

P(C) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 70 pkt.

- W ramach kryterium „Jakość metodyki” oceniana będzie, dostarczona przez Wykonawcę, Metodyka ofertowa – opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału.

Metodyka ofertowa będzie oceniana w skali punktowej od 0 do 100, w oparciu o następujące elementy:

- Adekwatność regulacji, wytycznych i innych dokumentów, które będą brane pod uwagę w procesie pozyskania partnera prywatnego oraz adekwatność i kompletność opisu czynności i działań                  do podjęcia przez podmiot publiczny w celu wyboru partnera prywatnego oraz pozyskania finansowania dla Projektu (od 0 do 10 punktów).

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy zaproponowane regulacje, wytyczne i inne dokumenty brane pod uwagę w trakcie realizacji zadania są adekwatne do celów realizacji zadania?

- czy w wystarczającym stopniu dowiedziono zgodność zastosowanych oraz zaproponowanych regulacji, wytycznych i innych dokumentów z obowiązującymi przepisami krajowymi                             i wytycznymi międzynarodowymi?

- czy przedstawiono działania mające na celu wybór partnera prywatnego, wraz z uzasadnieniem?

- czy działania mające na celu wybór partnera prywatnego są adekwatne do realizacji zadania?

- czy przedstawiono działania niezbędne do pozyskania finansowania dla Projektu?

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na każde z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 10 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na cztery z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 6 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na trzy z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 3 punkty.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na dwa z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 1 punkt.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na jedno pytanie lub nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 0 punktów.

- Poprawność narzędzi i metod do wykonania zadania oraz ich adekwatność do celów  i specyfiki realizowanego Projektu (od 0 do 30 punktów).

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy wyczerpująco i prawidłowo opisano narzędzia stosowane do wykonania zadania?

- czy przedstawiono wiarygodne i skuteczne metody do wykonania zadania?

- czy opisane narzędzia i metody są adekwatne do celów zadania?

- czy opisane narzędzia i metody uwzględniają w wystarczającym stopniu specyfikę realizowanego Projektu?

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na każde z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 30 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na trzy z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 15 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na dwa z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 5 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na jedno lub nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 0 punktów.

- Szczegółowość danych i założeń, które zostaną wykorzystane do wykonania zadania i ich adekwatność do specyfiki realizowanego Projektu; skuteczność metod i źródeł pozyskiwania oraz weryfikacji danych (od 0 do 25 punktów).

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy przedstawiono niezbędne kluczowe założenia do wykonania zadania wraz z uzasadnieniem celowości przyjętego założenia?

- czy wymieniono wszystkie istotne kategorie danych związane ze specyfiką realizowanego Projektu?

- czy zaproponowano zróżnicowane i wiarygodne źródła danych

- czy opisane metody pozyskiwania oraz weryfikacji danych zapewnią skuteczność w pozyskaniu adekwatnych i rzetelnych danych?

- Jeżeli na podstawie oceny możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na każde z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 25 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na trzy z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 12 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na dwa z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 4 punkty.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na jedno lub nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 0 punktów.

- Sposób zarządzania ryzykiem przez wykonawcę (od 0 do 25 punktów).

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy określono obszary problematyczne lub niewiadome z przyczyn obiektywnych dla realizowanego Projektu?

- czy przedstawione obszary problematyczne lub niewiadome z przyczyn obiektywnych są adekwatne do specyfiki projektu?

- czy określono prawdopodobne ryzyka związane z tymi obszarami?

- czy wskazano wiarygodne instrumenty lub rozwiązania służące do ominięcia lub zminimalizowania potencjalnych problemów?

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na każde z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 25 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na trzy z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 12 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na dwa z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 4 punkty.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na jedno lub nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 0 punktów.

- Spójność, dokładność i przejrzystość opisu Metodyki ofertowej(od 0 do 10 punktów).

Punkty będą przyznawane w sposób opisany poniżej, w oparciu o następujące pytania pomocnicze:

- czy opis Metodyki ofertowej jest wewnętrznie spójny?

- czy opis Metodyki ofertowej dokładnie i szczegółowo opisuje poszczególne etapy realizacji zadania?

- czy Metodyka ofertowa została przedstawiona w sposób przejrzysty, ułatwiający odbiór przekazywanych informacji?

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na każde z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 10 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na dwa z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 5 punktów.

- Jeżeli na podstawie oceny tego elementu możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na jedno lub nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi twierdzącej na żadne z postawionych pytań pomocniczych, Metodyka ofertowa otrzymuje 0 punktów.

Komisja przetargowa dokona pisemnej oceny punktowej Metodyki ofertowej zgodnie z opisanym powyżej sposobem. Metodyka ofertowa może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Na podstawie ustalonej w ten sposób liczby punktów ofercie zostanie przyznana liczba punktów                                        w kryterium „Jakość metodyki” obliczona według następującego wzoru:

pJMo

P(JM) =   –––––––– x 15

pJMn

gdzie:

P(JM) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Jakość metodyki”

pJMo  –  liczba punktów przyznana Metodyce ofertowej przez komisję przetargową ocenianej oferty

pJMn –   największa    liczba    punktów    przyznana    Metodyce    ofertowej    przez      komisję    przetargową spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Jakość metodyki” wynosi 15 pkt.

- W ramach kryterium „Jakość organizacji pracy” oceniany będzie, dostarczony przez Wykonawcę, Harmonogram ofertowy – sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 ppkt 3 niniejszego rozdziału.

Harmonogram ofertowy będzie oceniany w skali punktowej od 0 do 15, w oparciu o następujące elementy:

- Kompletność Harmonogramu ofertowego.

W zależności od stopnia kompletności Harmonogramu ofertowego z opisem zawartym w pkt 1 ppkt 3 niniejszego rozdziału, Harmonogram ofertowy otrzymuje od 0 do 4 punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- sporządzenie Harmonogramu ofertowego w formie wykresu Gantta - Harmonogram ofertowy otrzymuje 1 punkt;

- uwzględnienie w Harmonogramie ofertowym wszystkich Etapów - Harmonogram ofertowy otrzymuje 1 punkt;

- wskazanie w Harmonogramie ofertowym ścieżki krytycznej - Harmonogram ofertowy otrzymuje 1 punkt;

- wskazanie w Harmonogramie ofertowym kamieni milowych - Harmonogram ofertowy otrzymuje 1 punkt.

- Zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia.

W zależności od stopnia zgodności Harmonogramu ofertowego z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 (do SIWZ), Harmonogram ofertowy otrzymuje od 0 do 11 punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem Studium wykonalności Projektu - Harmonogram ofertowy otrzymuje 1 punkt;

- zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem Doradztwa prawnego i podatkowego - Harmonogram ofertowy otrzymuje max 2 punkty;

- zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem Doradztwa ekonomiczno-finansowego - Harmonogram ofertowy otrzymuje max 2 punkty;

- zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem Doradztwa technicznego -  Harmonogram ofertowy otrzymuje max 2 punkty;

- zgodność Harmonogramu ofertowego z zakresem każdego z czterech Etapów -  Harmonogram ofertowy otrzymuje max 4 punkty.

Komisja przetargowa dokona pisemnej oceny punktowej Harmonogramu ofertowego zgodnie z opisanym powyżej sposobem. Harmonogram ofertowy może otrzymać maksymalnie 15 punktów. Na podstawie ustalonej w ten sposób liczby punktów ofercie zostanie przyznana liczba punktów                        w kryterium „Jakość organizacji pracy” obliczona według następującego wzoru:

pJOPo

P(JOP) =   -––––––––– x 15

pJOPn

gdzie:

P(JOP) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Jakość organizacji pracy”

pJOPo – liczba punktów przyznana Harmonogramowi ofertowemu przez komisję przetargową ocenianej oferty

pJOPn – największa liczba punktów przyznana Harmonogramowi ofertowemu przez komisję przetargową spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Jakość organizacji pracy” wynosi 15 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

P = P(C) + P(JM) + P(JOP)

- W przypadku jeśli oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższa ceną.

- Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria.

- Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

## XIII. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

- Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których  mowa powyżej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru.

- Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia winny zostać przekazane 
przez Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści przedstawionej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy).

- Jeżeli cena oferty wyda  się  rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy będzie niższa o 30% od  wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie  wyjaśnień, w tym złożenie  dowodów, dotyczących elementów oferty  mających wpływ na  wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla  Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa                                od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późniejszymi zmianami);

- pomocy publicznej udzielonej na  podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie 
z art. 90 ust.2 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                               do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

- oczywista omyłka pisarska – bezsporna, nie budząca wątpliwości omyłka  dotycząca wyrazów, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2014r.,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z  ustawą,

- jej treść nie  odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską  cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została  złożona  przez  wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na  poprawienie  omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna  na  podstawie  odrębnych przepisów.

## XIV.  INFORMACJE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- Zgodnie z art. 92 ustawy Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty informując o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,  którzy złożyli oferty,                   a także punktację przyznaną ofertom w każdym  kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w pkt. 1 ppkt. 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej  siedzibie.

## XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

            - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego  
wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny oferty. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia                          9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie,                     bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

            - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego,  że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 30 dni  od otrzymania żądania zapłaty.

            - Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

            - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy.

            - W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego  w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

            - Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

            - Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

            - Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (100%) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie (70%) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

            - Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

## XVI. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
   PUBLICZNEGO

### Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do SIWZ na ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia odnoszącego się do treści umowy zawartego  w formularzu ofertowym.

### Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu  Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Działu Zamówień Publicznych UG, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A), jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy),

- uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony w wersji papierowej                       i w formie elektronicznej,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto i na czas trwania umowy,

- kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Eksperta ds. technicznych oraz aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie – osoby wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ,

- kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej przez Eksperta ds. prawnych – osoby wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ,

- kopie umów zawartych z Podwykonawcami – w przypadku gdy Podwykonawca będzie podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

- Wykaz podwykonawców wykonujących przedmiot umowy, o którym mowa w § 13 ust. 5 załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia opisane są w § 15 załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach,  
a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 16 załącznika nr 5 
do SIWZ – projekt umowy.

## XVII.     PODWYKONAWCY

    - Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców – rozdział V pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w załączniku nr 8 do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

    - Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać jaka część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę, a termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.

## XVIII.    ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

## XIX.      DODATKOWE  INFORMACJE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie  Wykonawcę.

- Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu  składania ofert.

- SIWZ w formie papierowej na wniosek Wykonawcy przekazuje się odpłatnie (10 groszy za stronę 
+ koszty przesyłki – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – art. 42 ust 2 ustawy.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną  zmianę  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający  przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach,  Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- O przedłużeniu terminu składania  ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej  Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

- Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy Pzp oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć  dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych  w ustawie.

## XX.   ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego  podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 180 ust.  1  ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność  lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność  z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu  przed upływem terminu do wniesienia odwołania               w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu do wniesienia odwołania.

- Termin do wniesienia odwołania w zależności od zaskarżonej czynności określają przepisy art. 182 
ust. 1 - 4 ustawy.

## XXI.   ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ   – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ   – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 do SIWZ   – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4 do SIWZ   – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia– art. 24 ust. 1,

Załącznik nr 4a do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/dot. tzw. grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 do SIWZ   – Projekt umowy,

Załącznik nr 6 do SIWZ   – Wykaz usług,

Załącznik nr 7 do SIWZ   – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

Załącznik nr 8 do SIWZ   – Oświadczenie o podwykonawstwie,

Załącznik nr 9 do SIWZ   – Projekt budowlany

SIWZ OPRACOWAŁ:

SIWZ ZATWIERDZIŁ  :

|  | Zatwierdzam …………………………………………………………… (podpis Kierownika Działu Zamówień Publicznych lub osoby upoważnionej) |  |
| --- | --- | --- |

|  | Zatwierdzam ………………………………………………………………………………………………………………… (podpisy osoby nadzorującej Komitet Sterujący) |  |
| --- | --- | --- |

Zatwierdzam

……………………………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)