Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa

Postępowanie nr 70/A120/2009                                                       Gdańsk, dnia 30.06.2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zamówienie publiczne powyżej równowartości 5 150 000 Euro:

“BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO”

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

Data wysłania wstępnego ogłoszenia o planowanym zamówieniu do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 09.02.2009 r.

Wstępne ogłoszenie o planowanym zamówieniu ogłoszono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  nr  209/S 28-040694 z dnia 11.02.2009 r.,  procedura otwarta

Data wysłania ogłoszenia do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 30.06.2009 r.

Ogłoszony w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  nr 2009 S 126-183425  z dnia 04.07.2009 r. ,  procedura otwarta

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego 06.07.2009 r.

Ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego: www.univ.gda.pl - dnia 06.07.2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Spis treści:

Rozdział I. 		- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Rozdział II.                   - Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział III.	- Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV.	- Termin wykonania zamówienia

Rozdział V.	 - Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział VI. 	 - Wadium

Rozdział VII. 	 - Sposób obliczenia ceny oferty

Rozdział VIII. 	- Kryteria oceny ofert

Rozdział IX.  	- Składanie ofert

Rozdział X. 	- Postępowanie przetargowe

Rozdział XI. 	- Podwykonawcy

Rozdział XII. 	- Zamówienia uzupełniające

Rozdział XIII. 	- Dodatkowe informacje

Rozdział XIV. 	- Środki ochrony prawnej

Rozdział XV.  	- Istotne postanowienia umowy

załącznik nr 1		formularz oferty przetargowej

załącznik nr 2		oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

załącznik nr 3		wykaz wykonanych zadań

załącznik nr 4		kierownik budowy

załącznik nr 5                    	oświadczenie podwykonawców – wzór

załącznik nr 6		wykaz prac, które będą zlecane podwykonawcom

załącznik nr 7   		serwis

CZĘŚĆ II:

Załączniki:   dokumentacja projektowa, specyfikacje i przedmiar robót

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym w postępowaniu jest Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1A  80-952 Gdańsk, NIP 584-020-32-39, REGON P-00000133033000000   55-1-811-19101

Dział Zamówień Publicznych: tel.  (0-58) 553-23-68, fax. (058) 552-37-41

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy (zwanej dalej ustawą Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie budowy budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z dojazdami, chodnikami i zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowany obiekt - budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego jest obiektem o funkcji usług publicznych: państwowa szkoła wyższa. Planowana powierzchnia całkowita budynku wyniesie 23 297m2, powierzchnia użytkowa - 13 433 m2, a kubatura – 92 398m3. Składa się on z trzech budynków mieszczących trzy specjalności Wydziału, w dwóch czterokondygnacyjnych skrzydłach i trzecim pięciokondygnacyjnym, od frontu połączonych ze sobą czterokondygnacyjnym holem głównym, który mieści wejście główne, centralne piony komunikacji, oraz stanowi miejsce zbiegu dróg komunikacji poziomej trzech skrzydeł, od tyłu zaś dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym łącznikiem technicznym. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnych specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym biologii molekularnej, środowiskowej oraz eksperymentalnej. Każda kondygnacja będzie siedzibą jednej katedry. Zaprojektowana bryła holu zwężająca się ku górze mieści na wyższych kondygnacjach wyłącznie funkcje komunikacyjne, natomiast na dwóch najniższych kondygnacjach funkcje ogólne takie jak: sale audytoryjne, szatnie, muzeum inkluzji bursztynu, sanitariaty ogólne, kserograf, dziekanat, klub profesorski, pomieszczenia kół i samorządu studenckiego, sale komputerowe oraz aneksy do pracy i wypoczynku studentów. Na funkcje ogólne przeznaczono również parter skrzydła południowego, lokalizując w nim sale wykładowe od strony holu. W dalszej części: pokoje administracji i obsługi technicznej, a także katedra dydaktyki. Łącznik techniczny jest podpiwniczony i w środkowej części mieści zwierzętarnie wraz z salami operacyjnymi oraz laboratorium patogenów i pomieszczenia techniczne. Ze względu na swoje przeznaczenie, oprócz podstawowych instalacji, budynek zostanie wyposażony w systemy klimatyzacji i wentylacji (w tym z filtrami bakteriologicznymi), instalacje próżniowe, sprężonego powietrza, wody destylowanej, sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

- Roboty obejmują prace ogólno-budowlane oraz instalacyjne, w tym obejmujące:

- zagospodarowanie terenu z układem drogowym,

- małą architekturę,

- sieć wodociągową z przyłączem,

- sieć kanalizacji deszczowej z przyłączem,

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem,

- przyłącze kanalizacji technologicznej,

- kablową sieć elektroenergetyczna,

- sieć oświetleniową,

- roboty ogólno-budowlane,

- instalacje wod-kan,

- instalacje ciepłownicze,

- instalacje wentylacji i klimatyzacji (w tym z filtrami bakteriologicznymi),

- instalacje próżniowe,

- instalacje sprężonego powietrza,

- instalacje wody destylowanej,

- instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne

- instalacje teletechniczne:

System sygnalizacji pożarowej

System dozorowy CCTV

System sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu

System okablowania strukturalnego

System audiowizualny

- W ramach przedmiotu zamówienia należy ująć w cenie i wykonać:

- wszystkie instalacje i przyłączenia do urządzeń technologicznych opisanych w projekcie wykonawczym technologicznym oznaczone symbolem kodu 701-715, 901-922, 615-625.

- urządzenia wraz z przyłączeniem i montażem oznaczone w projekcie technologicznym kodem 600-614 oraz 626.

- wyposażenie WC w sprzęt typu pojemniki na mydło, ręczniki, uchwyty na papier toaletowy, kosz na ręczniki, lustra,

- montaż  lamp UV w pomieszczeniach opisanych w projekcie technologicznym,

- siatki zabezpieczające otwory wentylacyjne przeciw gołębiom,

- wyposażenie w niezbędny sprzęt gaśniczy oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

- opracować instrukcje obsługi urządzeń i systemów i przekazać obsłudze obiektu w dacie odbioru końcowego,

- zorganizowanie dojazdu do placu budowy od strony ul. Wita Stwosza w miejscu docelowej drogi dojazdowej do budynku,

- wycinkę kolidującej zieleni.

- Przedmiotem zamówienia jest również serwis, przeglądy i konserwacja wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji, których serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.(CZĘŚĆ II SIWZ -załączniki)

- Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące.

- Warunki prowadzenia robót

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony    dokumentacją projektową.

- Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w :

a) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym

do dokumentacji projektowej,

c) uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlano – montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane.

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozór budowy,

d) tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy,

e) ogrzewanie obiektu.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia  inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

Wykonawca zorganizuje czasowe zaplecze budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym

- Wykonawca zobowiązany jest :

- przed rozpoczęciem robót do uzgodnienia harmonogramu robót  z Zamawiającym

- uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszty zajęcia	  pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu  ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym  i pojazdom uprzywilejowanym

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  oznakowaniem

- zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi   zmianami w organizacji ruchu

- układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości  od budowli i innego uzbrojenia

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp  i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w należytym  porządku

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych robót

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego  podczas  wykonywania robót

- przeprowadzić rozruchy technologiczne z udziałem przedstawicieli posiadających odpowiednie autoryzacje producentów,  rozruchy technologiczne muszą być  potwierdzone protokółami

- przekazać dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach

- przekazać na dzień odbioru końcowego instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu

- przekazać na dzień odbioru końcowego instrukcję obsługi systemów instalacyjnych np.:  elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, przeciwpożarowej itp.

- przeszkolić pracowników  użytkowników w zakresie obsługi w/w systemów instalacyjnych

- uzyskać, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie (wymagane w art. 56 i art. 57 Prawa Budowlanego)

- zapewnić koordynację prac wykonawców wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów.

- zapewnić Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane

- systematycznie prowadzić  prace porządkowe w rejonie  placu budowy

- Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu   na legalne wysypisko.

- Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej  dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od gestorów sieci,

- Wykonawca zapewni Inżynierowi Kontraktu kontener biurowy z pełnym zapleczem sanitarnym i aneksem kuchennym z wyposażeniem, który powinien zawierać:

- Pomieszczenie biurowe wyposażone w:

- 3 biurka,

- 3 fotele,

- dwa telefony stacjonarne,

- 1 drukarkę,

- 1 ksero dla formatu A4 i A3,

- 3 komputery ze stałym łączem internetowym,

- szafę zamykaną na klucz.

- Salę narad na 25 miejsc wyposażoną w stół konferencyjny i 25 krzeseł.

Koszty urządzenia i utrzymania  zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej   obciążają wykonawcę.

(9)   Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia   wraz z  operatem geodezyjnym powykonawczym  zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt    należy  uwzględnić w cenie oferty.

(10)  Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą,

- odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.

- (11)  Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów. Wyniki badań stopnia  zagęszczenia   gruntu wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem  do wykonywania robót  technologicznych.

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać  inspektorowi nadzoru ( dotyczy także robót podwykonawców). 
 Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów  przez inne służby geologiczne.

- (12)  Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w 2 kompletach  zbiorczych. 
Powyższe mapy Wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego .

(13) Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu, posypki ustali we własnym zakresie   wykonawca i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.

(14)   Wykonawca  zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- wynikających z warunków prowadzenia robót

- zagospodarowania  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy  z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż

- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki i oświetlenie)   dostosowanej do planowanego harmonogramu robót

- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz  opłaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu

- odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót

- kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia

- uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót

- umów usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót

- wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych : elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów

- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z:

- Ustawą - Prawo Budowlane art.21a

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120  poz.1126).

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

- odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych  oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy

- całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych

- ogrzewanie obiektu w dni obniżonych temperatur zewnętrznych

- realizacji przedmiotu zamówienia w :

- w dni wolne od pracy

- w godzinach popołudniowych

- w godzinach nocnych

(15) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierowników branżowych  robót z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888)

(16)  Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi   określone w:

- Ustawie – prawo budowlane /Dz.U. z 2006r nr 156 poz. 1118/

- Ustawie z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004r nr 92 poz.881/

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Wykonawca umieści na placu budowy jedną tablicę informacyjną (o wymiarze 3m x 2m)           wg otrzymanych od zamawiającego szczegółowych wytycznych, które zostaną dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu

- W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-budowlanych wysokiej jakości , które umożliwią  Zamawiającemu i  użytkownikowi szeroki ich wybór przed zakupem  materiałów. Dobór kolorystyczny  osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających uzgodnień z nadzorem   autorskim, Zamawiającym i użytkownikiem.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

- Wymagany okres gwarancji jakości  - minimum 5 lat liczony od daty zakończenia czynności  odbioru końcowego robót.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  30 czerwca 2011 rok

Przekazanie placu budowy nastąpi:  niezwłocznie po podpisaniu umowy .

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu

V.A.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

- Przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków o powierzchni całkowitej minimum 20.000 m² i wartości nie mniejszej niż 40 mln zł (netto) każdy, w tym jeden budynek użyteczności publicznej.

- Skierują do pracy kierownika budowy o odpowiednich uprawnieniach, należącego do Izby Inżynierów Budownictwa, który kierował w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres jego pracy jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m².

- Wykażą się posiadaniem opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych.

- Posiadają zdolność kredytową nie mniejszą niż 10 mln zł.

- Osiągnęli przychody roczne za 2008 rok – 100 mln zł, lub za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych – 300 mln zł.

- Wpłacą wadium w wysokości 3 mln zł.

- Zaproponują całodobowy serwis z maksymalnym czasem reakcji 2 godziny, przy założeniu, iż Zamawiający rozumie przez czas reakcji, okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby odpowiedzialnej za serwis i podjęcia czynności w celu usunięcia awarii lub nieprawidłowości działania.

2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia - nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.B SIWZ

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż warunki Wykonawca spełnia.

V. B.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) .

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ).  W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców  zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy o braku prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz.1661] (dotyczy podmiotów zbiorowych – tzn. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, spółek kapitałowych w organizacji, podmiotów w stanie likwidacji oraz przedsiębiorcy nie będącym osobą fizyczną, a także zagranicznych jednostek organizacyjnych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert; W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców  zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu;

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynków o powierzchni całkowitej minimum 20.000 m² i wartości nie mniejszej niż 40 mln zł (netto) każdy, w tym jeden budynek użyteczności publicznej, z podaniem daty i miejsca wykonania, krótkiego opisu roboty budowlanej, powierzchni całkowitej, netto, użytkowej, wartości roboty (netto- bez VAT) oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), co najmniej jeden z Wykonawców  musi spełnić warunek w całości;

- Uprawnienia budowlane przewidywanego kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z podaniem wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres jego pracy jest krótszy – w tym okresie, które potwierdzają wymagane doświadczenie wraz z podaniem daty i miejsca wykonania, opisu roboty, powierzchni całkowitej nadzorowanych budynków (załącznik nr 4 do SIWZ).

- Kopia polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Rachunek zysków i strat odpowiednio za 2008 rok lub za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią biegłego.

- Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert. W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), jeden Wykonawców, upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant, zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

- Oświadczenie dotyczące  serwisu (załącznik nr 7).

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty winny być złożone w formie oryginałów bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik(nicy), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z  oryginałem przez notariusza) – zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

V.C. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B:

1)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.

V. D. Okoliczności umożliwiające uzupełnianie oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich  złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

V. E. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała do wspólnej odpowiedzialności wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.

  - Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych.

Rozdział VI. Wadium

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

- W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 wraz z późniejszymi zmianami).

- Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 2 powyżej powinny być ważne przez okres związania ofertą - kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy.

- Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

- Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  i zawarciu przez niego umowy.

- Miejsce złożenia wadium.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść do dnia 30.07.2009  r. do godz. 12:00 przelewem  na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr  54124012711111000014925434  z oznaczeniem: „Budowa budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ”

- Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zwrot wadium.

- Zamawiający niezwłocznie dokonuje zwrotu wadium jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą,

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono

zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - który  został wykluczony z postępowania,

  - którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział VII. Sposób obliczenia ceny oferty

Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wynagrodzenie to określone jako ryczałtowe zgodnie z art.632 ustawy Kodeks Cywilny  musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami , Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną  itp., oraz należny podatek VAT.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i  uwzględniać zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót podanych w pkt. III. 3 specyfikacji, oraz  koszt serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji (nie mniej niż 0,8% wartości umowy).

- Wykonawca, ze względu na oświadczenie, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe  możliwe do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty związane z zakresem przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w “widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.

- Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

Rozdział VIII. Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny oferty.

Cena oferty				100 % wagi

Cena oferty będzie oceniana zgodnie ze wzorem:

Cn x 10

Pc =

Cb

Pc   - otrzymane punkty

Cn - Cena najniższa spośród złożonych  ofert ( brutto z VAT w zł)

Cb - Cena badanej oferty  (brutto z VAT w zł)

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 10 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do ww. wzoru.

2. Ocena łączna oferty.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów wg wzoru:

P = PC x 100%

Rozdział IX.  Składanie ofert

1. Forma przygotowania oferty

Oferta złożona zgodnie ze wzorem załączonym w zał. Nr.1 musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi). Każda strona oferty musi być kolejno ponumerowana. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

2. Forma złożenia ważnej oferty

- Wykonawca musi złożyć ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych i SIWZ dokumentami, załącznikami, w tym z potwierdzeniem złożenia wadium w przewidzianej formie.

- Oferta musi zostać złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz zapoznanie się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

- Koperta ta musi zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie:

  - firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,

oznakowaniem: „Budowa budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” - Nie otwierać przed dniem 30.07.2009  r. godz. 1215.

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

3. Oferty podlegające ocenie.

Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ, a zwłaszcza być złożona w terminie składania ofert określonym w pkt. 4 poniżej.

4. Termin i miejsce złożenia ofert.

- Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres: 80-952 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 1A, pok. nr 124 I piętro (Dział Zamówień Publicznych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2009 roku do godz. 12:00.

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

5. Koszty sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje ofertę na własne ryzyko i swój koszt.

6. Zalecenia.

Zobowiązuje się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz szczegółowo zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia.

7. Język oferty.

Oferta oraz cała korespondencja i dokumenty związane z ofertą powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.

8. Związanie ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 90 dni liczony od upływu składania ofert

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

- Odmowa Wykonawcy przychylenia się do prośby Zamawiającego nie powoduje przepadku wadium, lecz spowoduje odrzucenie oferty.

9. Liczba ofert.

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

10. Przedłużenie terminu składania ofert.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie internetowej.

11. Oferty spóźnione.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Modyfikacje i wycofanie ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i.t.p. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie “WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawca oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperta ofert wycofywanych nie będzie otwierana.

- Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawca, który wprowadził  zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13. Kontaktowanie się z Zamawiającym.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

- mgr Grażyna Rostek-Stypa – starszy specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Zamówień Publicznych, pok.124 w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, telefon .(058) 523-23-68, fax (058) 552-37-41

- mgr Jacek Jętczak - kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 124  w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, telefon .(058) 523-25-25, fax (058) 552-37-41

- mgr inż. Krystyna Czerwińska – kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 405 w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, telefon .(058) 523-24-34; fax (058) 523-25-20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informację,a także pytania i odpowiedzi na pytania  Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faxem niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej.

14. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający  prześle odpowiedzi do wszystkich Wykonawców, którym przekazał dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła, oraz umieści je na stronie internetowej.

15. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp.

Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Zamawiający prześle ją w formie pisemnej do wszystkich Wykonawców, którym przekazał materiały przetargowe oraz umieści na stronie intenetowej.

W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

Rozdział X. Postępowanie przetargowe

1. Forma publicznego otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi w dniu 30.07.2009 r. o godz.1215  w Sali 47 w siedzibie Zamawiającego.

- Otwarcie ofert składać się będzie z części jawnej i niejawnej:

- w części jawnej Zamawiający przedstawi stan otwieranych ofert i poda do publicznej wiadomości wysokość kwoty jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, nazwę i adres Wykonawcy a także informację dotyczące ceny, zawartej w ofercie ,

- w części niejawnej Zamawiający sprawdzi oferty pod względem formalnym, właściwego udokumentowania, spełnienia wymaganych warunków. Spośród ofert ważnych Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych wg kryterium oceny ofert.

- Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.

2. Wyjaśnianie ofert.

a)  Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert. Zamawiający może

zwrócić się do każdego Wykonawca o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane

wyjaśnienia winny zostać przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie faxem

niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej, przy czym

Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany

w treści przedstawionej oferty.

b)  Zamawiający nie przewiduje w związku z zadanymi pytaniami żadnych negocjacji.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)  innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

d)  Przykładowe omyłki poprawione przez Zamawiającego:

- Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

4. Ocena ofert.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

5. Dokumentacja postępowania

a)   Podczas prowadzenia postępowania, Zamawiający prowadzi protokół  postępowania.

b)  Protokół postępowania wraz z załącznikami, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia

składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych

informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

c)  Zasady ujawnienia ofert:

- Wykonawca może złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty (ofert) podpisany zgodnie ze statusem prawnym.

- Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia oferty (ofert), o powyższym niezwłocznie zostanie zawiadomiony Wykonawca.

- Udostępnianie ofert odbywa się zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. Zawiadomienie o wyniku przetargu.

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku przetargu wszystkich uczestników, oraz ogłosi informację o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia Umowy oraz przekaże formularz umowy - sporządzonej na warunkach przewidzianych w SIWZ (Rozdział XIV - Istotne postanowienia umowy) - do podpisu.

7. Podpisanie Umowy.

- Podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną wraz z cenami jednostkowymi  zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi

- harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zamawiającym

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 20 000 000,00 zł i na czas trwania umowy

- kopię polisy ubezpieczenia budowy w zakresie robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy na kwotę równą wartości kontraktu.

- Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe,  ceny materiałów i parametry cenotwórcze), będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia  (roboty zaniechane, zamienne).

- Do dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Niespełnienie ww. wymogów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny oferty. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 54124012711111000014925434.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi.

- Gwarant winien zobowiązywać się  do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie

- 15 dni od otrzymania żądania zapłaty.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 1. służy do pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu zamówienia.

- Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi  po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

- Jeżeli  zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest  przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

Rozdział XI. Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w załączniku nr 6, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał własnymi

siłami lub za pomocą podwykonawców.

  - W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę wykonania części robót przez podwykonawcę, rozliczenie robót i warunki płatności zostaną dokonane zgodnie z § 5* i § 6* wzoru umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  zamawiającemu  umowy z podwykonawcą lub jej projektu.

  - Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub projektu umowy

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie to oznaczało, że wyraził zgodę na  
zawarcie umowy.

  - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie pkt. 6. stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII. Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

2. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzonych negocjacjach, w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego. Będą one polegały na wykonaniu tego samego rodzaju prac (te same branże rodzaje prac) co w niniejszym zamówieniu.

3. Do obliczenia wynagrodzenia w przypadku zamówień uzupełniających będą obowiązywały zasady i uregulowania zawarte w umowie podstawowej, a cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych- stawki roboczogodziny , narzuty i ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania dla województwa pomorskiego.

Rozdział XIII. Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej .

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy zleci skopiowanie dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego na skopiowanie dokumentacji oraz jej przekazanie.

Rozdział XIV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XV.  Istotne postanowienia umowy

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg poniższego wzoru umowy.

(PROJEKT)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa

UMOWA NR ..../A120/2009

zawarta w dniu……………………………..2009 roku w Gdańsku pomiędzy:

Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w :

Gdańsk ; ul. Bażyńskiego 1a

reprezentowanym przez:

Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego – dr Jerzego Piotra Gwizdałę, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………….. z siedzibą w ………… , ul. ……….., wpisanym do …….. pod nr

…………………………………, reprezentowanym przez :

…………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego   sygn. akt nr …………………..

-ofertą Wykonawcy   z dnia ……………….. roku

stanowiącymi integralną część umowy

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ”

§ 2

Podwykonawcy

Stosownie do art. 6471 § 1 kc  strony ustalają co następuje:

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

.....................................................................................................

- Podwykonawcy

wykonają następujący zakres robót:

.....................................................................................................

§ 3

Forma i wysokość wynagrodzenia

- Strony ustalają wartość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

netto	.................................... zł

VAT	 .................................... zł

brutto    .................................... zł

słownie brutto (kwota łączna z podatkiem VAT) .............................................................................  .

- Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje:

2.1. Wynagrodzenie za kompleksową realizację robót  w wysokości:
netto	 .................................... zł

VAT	 .................................... zł

brutto  .................................... zł

2.2. Wynagrodzenie za  serwis, przeglądy i konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji

w wysokości: 
netto	 .................................... zł

VAT	 .................................... zł

brutto ................................... zł

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nieprzewidziane konieczne do wykonania

3.1.Wprowadzenie przez Zamawiającego robót dodatkowych  koniecznych do wykonania, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  może nastąpić wyłącznie na

podstawie odrębnej umowy poprzedzonej protokołem konieczności  zatwierdzonym przez

Zamawiającego.

3.2. Roboty  te  będą wprowadzone przez Zamawiającego na zasadach  określonych w ustawie

Prawo zamówień publicznych.

3.3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wyżej wymienione

roboty  zrealizowane przed datą podpisania umowy.

3.4. Wynagrodzenie za powyższe roboty ustalone będzie kosztorysem szczegółowym,

sporządzonym na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych,

ustalonych w ofercie przetargowej dla każdej branży:

-     robocizna                                               ...........................

-     narzut kosztów pośrednich                    ............................

-     zysk od R + S + Kp                               ............................

Ceny materiałów i koszty  pracy  sprzętu w wielkościach nie przekraczających poziomu średnich cen krajowych wg cenników SEKOCENBUDU, łącznie z kosztami zakupu  za kwartał poprzedzający okres wbudowania dla województwa pomorskiego.

Podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 4

Termin realizacji

- Termin przekazania terenu budowy : niezwłocznie po podpisaniu  umowy.

- Termin  rozpoczęcia robót  -  w dniu przekazania terenu budowy.

- Termin zakończenia robót  -  30 czerwca 2011 rok.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Termin określony w pkt. 3 może ulec przedłużeniu z następujących przyczyn:

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- z powodu siły wyższej,

- z innych powodów wymienionych w § 16 niniejszej umowy.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do umowy.

- Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy  Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu  do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

§ 5

Sposób rozliczenia

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane roboty w okresach miesięcznych.

- Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły zaawansowania robót potwierdzone przez Inżyniera według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w przejściowych świadectwach płatności.

- Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane, łącznie na sumę równą 90%

wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2.1

- Pozostałe 10% wartości zostanie wypłacone wraz z rozliczeniem faktury końcowej.

- Serwis, przeglądy i konserwacja płatne w czasie gwarancji - w równych częściach, w okresach kwartalnych na podstawie podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego protokołów  z przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. Zakres i okresy przeprowadzanych czynności serwisowych i konserwacyjnych zostaną przedstawione Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorowych.

- Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek.

- Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności  przysługujące podwykonawcom ( producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do podwykonawców kwot.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od dnia ich przyjęcia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za przekroczenie terminu płatności.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem:

  - Ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót

  - Ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót

  - Parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować

  - Cen materiałów z kosztorysu ofertowego

W przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa pomorskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

11.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§ 5*

Sposób rozliczenia robot w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły potwierdzone przez Inżyniera  protokóły zaawansowania robót według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w przejściowych świadectwach płatności.

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawców będą stanowiły protokóły wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawców nie częściej niż raz w miesiącu.

- Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90 % wartości robót określonych w § 3 ust. 2.1.

- Suma faktur przejściowych Podwykonawców nie może przekroczyć 90 % wartości umownej określonej w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą.

- Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcom, zostanie ujęte w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym  przedmiotu  zamówienia.

Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur

końcowych Podwykonawców,  sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

7  Rozliczenie należności Wykonawcy i Podwykonawców wynikające z faktur przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 6* ust 2 i 3.

§  6

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

2.   Należność za wykonane roboty  płatna będzie na konto Wykonawcy.

3.  Termin płatności faktur za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury

przez Zamawiającego.

4. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo

dochodzenia  odsetek  w ustawowej wysokości.

§  6*

Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców

- Należność za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie na

konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności

Podwykonawcom.

- Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z

uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy.

§ 7

Konto Wykonawcy

- Zamawiający oświadcza, że należności za wykonane roboty opłaci na konto Wykonawcy nr …………………………

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP 584-020-32-39.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……….

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

- W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawować będzie Inżynier Kontraktu, zwany w treści umowy Inżynierem.

- Inżynier upoważniony jest do wykonywania obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych dla realizacji robót, w następującym zakresie:

- Przekazanie terenu budowy

- Przekazanie Wykonawcy na dzień przekazania terenu budowy, prawomocnego pozwolenia na realizację robót

- Dostarczenie Dziennika Budowy i prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli i zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy.

- Sprawdzenie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i nie nadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych

- Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulęgających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych

- Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad

- Akceptacja faktur Wykonawcy

- Stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę

- Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót

- Kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie realizacji robót i przy ich odbiorze

- Dokonywanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi

- Zawiadomienie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy

- Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzania przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej

- Dokonanie rozliczenia finansowego robót na dzień odbioru końcowego robót od Wykonawcy

- Przeprowadzenie w okresie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości, przeglądów robót wraz z określeniem stwierdzonych wad i usterek oraz ustalenia sposobu i terminu ich usunięcia

- Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia tych wad i usterek

- Inżynier zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia.

- Przedstawicielami Inżyniera  w zakresie nadzoru inwestorskiego są:

  - Inspektor o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Koordynator Projektu………………………………………………………………………

  - Inspektor o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych:
……………………………………………………………………………………..

  - Inspektor o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych:…………………………………..

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie i treść umów z podwykonawcami.

- Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne lub niezbędne ze względu na bezpieczeństwo Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.

- Prowadzenia Dziennika Budowy przez cały okres realizacji robót.

- Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

- Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania

- Przestrzegania warunków BHP, p.poż., w szczególności budowlanych i instalacyjnych

oraz ma obowiązek przestrzegać instrukcje i zarządzenia obowiązujące na

Uniwersytecie  Gdańskim, w tym dotyczących informacji niejawnych (załącznik nr 6 do umowy).

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazania jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Dostarczenia, w okresach miesięcznych, przed złożeniem faktury oświadczeń podwykonawców, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5), o wywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.

- Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń, zgodnie z załączonym wzorem, od wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

- Ponoszenia wszystkich kosztów związanych z budową.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów..

- Uzyskania, w imieniu Zamawiającego, pozwoleń na użytkowanie (wymaganych w art. 56 i art. 57 Prawa Budowlanego).

- Zapewnienia koordynacji prac wykonawców wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów.

- Zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane

- Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Zabezpieczenia znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Doprowadzenia, po zakończeniu robót, do należytego stanu i porządku terenu budowy (a w razie korzystania – sąsiednich terenów) i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego

- Wykonania zamówień dodatkowych i uzupełniających na warunkach określonych w § 3 pkt. 3 umowy oraz Rozdziale XII siwz.

- Zapewnienia, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektorów.

- Wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonania tych czynności.

- Przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji i urządzeń.

- W celu utrzymania w ciągłej sprawności technicznej urządzeń i instalacji należy zapewnić w okresie gwarancji serwis i konserwację wszystkich systemów  i urządzeń wymagających okresowych przeglądów w zakresie i w sposób ustalony instrukcją wytwórcy, warunkami gwarancji, dokumentacją techniczno-ruchową oraz odpowiednimi przepisami bez wezwania ze strony Zamawiającego.

- Wykonywania w ramach gwarancji napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Zapewnienia całodobowego serwisu – maksymalny czas reakcji 2 godziny, przy założeniu,
 iż Zamawiający rozumie przez czas reakcji, okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby odpowiedzialnej za serwis i podjęcia czynności w celu usunięcia awarii lub nieprawidłowości działania.

- Dostarczania Zamawiającemu aktualnych dokumentów Kierownika Budowy potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zapewnienia Inżynierowi Kontraktu kontenera biurowego z pełnym zapleczem sanitarnym i aneksem kuchennym z wyposażeniem.

§ 10

Kierownik budowy, podwykonawcy

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ………………………………………….

- Do wykonywania samodzielnych funkcji, tj. kierownika budowy, przy realizacji robót, wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączniku nr 4 do oferty lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje, doświadczenie i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w załączniku nr 4 do oferty .

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami. Wszelkie zmiany do tych umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem ich nieważności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 11

Odbiór robót

- W trakcie realizacji robót zwoływane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem do siedziby Zamawiającego.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu

- Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej I technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 14 Umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 12

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i robót oraz na przedmiot umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres …. miesięcy od daty odbioru końcowego.

Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

- Wykonawca nie może uzależnić udzielenia gwarancji od zawarcia umowy na konserwację 
i serwis urządzeń i systemów ze wskazaną przez niego firmą.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi do 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

- W zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i/lub usterki oraz technologię ich usunięcia,  powiadamiając go o terminie ich usunięcia.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usuniecie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 14.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie  jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwotę …................... zł w formie …..................................................  .

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót.,

- 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi.

- Z powyższej kwoty zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

4.  Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany

jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do

umowy.

§ 14

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1 umowy.

- Za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w § 3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2%. Procent od wartości wynagrodzenia, określonego 
w § 3 pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w

wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub    zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 15

1. Strony ustalają, że nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, zawartych z zachowaniem następujących warunków:

1) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

  - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym stanowiących własność Zamawiającego,

  - suma ubezpieczenia: ………………….. zł (należy podać pełną wartość kontraktu) obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

  - okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia przekazania obiektu przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi,

2)  w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym

- suma gwarancyjna: 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia  milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- okres ubezpieczenia: od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego i przekazania obiektu przez Wykonawcę Zamawiającemu

- Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust.1 . Na warunkach określonych powyżej przez okres na jaki została zawarta niniejsza umowa oraz będzie każdorazowo składać Zamawiającemu potwierdzenia terminowej zapłaty składki lub raty składki.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 16

Zmiana postanowień umowy

1.    Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

  - Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia.

  - Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy

  - Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie prac.

  - Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót; zmiana kierownika budowy; zmiana inspektora nadzoru.

  - Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).

  - Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 
jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

  - Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
      udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 Wniosek o zmianę
      postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17

Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 28 dni 
w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i w § 4 Umowy.

c) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

d) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym.

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

f) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki

szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 18

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania ewentualnych robót dodatkowych  koniecznych

wprowadzonych przez Zamawiającego na podstawie  odrębnej umowy

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, 
że dołożą wszelkich starań aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego 
w trakcie  prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Kopia Oferty Wykonawcy z dnia……………….. (załącznik nr 1)

- Kopia uprawnień kierownika budowy

- Kosztorys ofertowy

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego