Załącznik nr 9

 **(PROJEKT)**

**UMOWA NR A120-211-210/10/GR**

zawarta w dniu ..2010 roku w Gdańsku pomiędzy:

Uniwersytetem Gdańskim

Gdańsk ; ul. Bażyńskiego 1a

reprezentowanym przez:

Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – mgr inż. Andrzeja Łosia, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

 …………….. z siedzibą w ………… , ul. ……….., wpisanym do …….. pod nr

 …………………………………, posiadającym NIP ……………… , reprezentowanym przez : …………………………………, zwanym dalej **Wykonawcą**.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .2010 roku, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania : **“Remont układu zasilania SZR 15 kV Kampusu Bałtyckiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza”.**

 **§ 2**

**Wynagrodzenia**

1. Strony ustalają wartość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości …………. PLN brutto (kwota łączna z podatkiem VAT).

Słownie: …………………………..zł.

Wynagrodzenie to, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu cywilnego zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i uzgodnieniami.

1. Proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane z przygotowaniem placu budowy, wszelkimi robotami przygotowawczymi (np. wynoszenie wyposażenia ), demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami, próbami, rozruchem, uzgodnień w tym. wyłączeń i załączeń, odbiorów z ENERGA S.A., sporządzeniem dokumentacji powykonawczej 2 egz., wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem personelu, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach ,w nocy lub dni wolne , pracą w czynnym obiekcie itp.

1. Wykonawca, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił o wypłacenie odszkodowania ani nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

**§ 3**

### Termin realizacji

Termin rozpoczęcia wykonywania prac – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia prac : 2 miesiące od daty podpisania umowy.

**§ 4**

### Sposób rozliczenia

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane roboty w okresach miesięcznych. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót potwierdzony przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie na wartość do 70% wartości całkowitego wynagrodzenia. Pozostałe 30% wartości zostanie wypłacone wraz z rozliczeniem faktury końcowej.

3. Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek.

4. Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności przysługujące podwykonawcom ( producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty chociażby jednej faktury. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 3 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z należnego wynagrodzenia Wykonawcy

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur w terminie do 30 dni licząc od dnia ich przyjęcia.

6. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem:

* Ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót
* Ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót
* Parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować.
1. W przypadku ustalenia wartości ewentualnych zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających do obliczenia wynagrodzenia wykorzystane będą kosztorysy ofertowe. W takim przypadku cena robot zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
3. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów (woda, energia).
4. Zamawiający oświadcza, że należności za wykonane roboty wpłaci przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach.
5. Płatność za serwis i konserwację wraz z materiałami eksploatacyjnymi nastąpi w równych częściach, w okresach kwartalnych, na podstawie potwierdzonych przez użytkownika kontrolek z przeprowadzonego serwisu I konserwacji.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych przepisami czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności do:
2. Przekazania terenu budowy
3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
4. Odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 8
5. Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie

 2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

a)

b)

c)

**§ 6**

### Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
2. Dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym wyłączeń i załączeń linii 15 kV oraz odbiorów z ENERGA S.A.
3. Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.
4. Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
5. Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów i wyrobów oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
6. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru.
7. Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.
8. Zgłaszania faxem o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.
9. Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
10. Przestrzegania warunków BiHP, ppoż, w szczególności budowlanych i instalacyjnych

 oraz przestrzegania instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim.

1. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i oddania jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
2. Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń, zgodnie z załączonym wzorem, od wszystkich podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.
4. Ponoszenia wszystkich kosztów związanych z budową z wyjątkiem wymienionych w § 4 pkt. 8.
5. Zapewnienia nadzoru nad wykonawcami wprowadzonym na teren budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów.
6. Zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
8. Zabezpieczenia znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
9. Właściwego zabezpieczenia wykonywanych robot w celu uniknięcia szkód w pomieszczeniach .
10. Doprowadzenia, po zakończeniu robót, do należytego stanu i porządku terenu budowy (a w razie korzystania – sąsiednich terenów) i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego
11. Wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających na warunkach określonych w § 4 powyżej.
12. Zapewnienia, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektorów.
13. Wywiezienia na swój koszt pozostałych materiałów i odpadów z budowy na wysypisko lub do utylizacji.
14. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres na jaki została zawarta niniejsza umowa oraz będzie każdorazowo składać Zamawiającemu potwierdzenia terminowej zapłaty składki lub raty składki.
15. Ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na wartość nie mniejszą niż wartość umowy na czas jej trwania.

**§ 7**

**Kierownik budowy, kierownicy robot, podwykonawcy**

1. Wykonawca obejmuje kierownictwo budowy przez Kierownika Budowy w osobie ……………….
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.
3. Podwykonawcy wykonają roboty w zakresie:

-

-

1. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami. Wszelkie zmiany do tych umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem ich nieważności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.
3. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

**§ 8**

### Odbiór robót

1. W trakcie realizacji robót zwoływane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót faxem do siedziby Zamawiającego.
2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.
4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
5. nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.
6. nie nadające się do usunięcia:
7. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
8. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 Umowy,
9. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
10. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

**§ 9**

**Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i robót oraz na przedmiot umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 36 miesięcy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.
3. Strony przedłużają okres rękojmi do 39 miesięcy.
4. W zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, powiadamiając go o terminie ich usunięcia oraz dokonywać w wymaganych terminach serwis i konserwację.
6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usuniecie tych wad i usterek i/Iub serwisu i konserwacji w okresie gwarancji osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem i/lub wykonaniem kosztami i karami umownymi określonymi w § 11.

**§ 10**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1. Wykonawca wniesie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwotę …................... zł w formie ….................................................. .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:
3. 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, w kwocie ………………
4. 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi, w kwocie……………….
5. Z powyższej kwoty zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i/lub serwisu I konserwacji w okresie gwarancji.
6. Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca

 zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie

 podpisania aneksu do umowy.

**§ 11**

**Kary umowne**

Strony ustalają kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 pkt 1 umowy.
4. Za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5. za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,2%. procent od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umowne.
7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienia.

**§ 12**

**Zmiany w umowie.**

1. Zakazuje się pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
2. termin określony w § 3 może ulec przedłużeniu z następujących przyczyn:
* z powodu siły wyższej;
* wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i /lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;
* wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;
* względów organizacyjnych lub innych uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1. zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian przez Zamawiającego;
2. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;
3. zmiana kierownika budowy;
4. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).
5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
 dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**Odstąpienie od umowy.**

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

a)Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych

b)Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów określonych w § 3 Umowy.

c)Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

d) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 28 dni,

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

f) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają

 Obowiązki szczególne:

a)w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy

**§ 14**

**Postanowienia końcowe.**

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A